Тестування функціоналу кошика (https://sauce-demo.myshopify.com)

- Вступ

Метою цього плану є опис стратегії тестування функціоналу кошика для забезпечення коректної роботи процесів додавання, редагування та видалення товарів, а також перевірка стабільності API-ендпоінтів.

- Об’єкти тестування

- UI-компоненти: Сторінка каталогу, сторінка товару, сторінка кошика, віджет випадаючої корзини, кнопки «Add to cart» / «Remove», лічильник товарів у Header.

- API-ендпоінти: /cart/add.js, /cart/change.js, /cart.js.

- Цілі тестування

- Перевірити коректність додавання товарів (UI та API).

- Перевірити коректність підрахунку загальної суми замовлення.

- Перевірити видалення товарів різними способами (UI та API).

- Перевірити поведінку системи при некоректних даних (негативне тестування).

- Оцінити продуктивність API під час навантаження (Load/Stress).

- Підходи до тестування

- Методи: Ручне функціональне тестування, API-тестування, Навантажувальне тестування.

- Рівні: Системне тестування.

- Техніки тест-дизайну: Класи еквівалентності, Аналіз граничних значень, Тестування переходів між станами (State Transition).

- Ризики та обмеження

| Ризик | Стратегія мінімізації |
| --- | --- |
| Обмежений час (4 дні) | Пріоритезація тест-кейсів (спочатку High, потім Medium). |
| Нестабільність тестового середовища | У разі падіння UI, фокус на тестуванні через Postman (API). |
| Високе навантаження на сервер | Проведення навантажувальних тестів у непікові години. |

- Критерії початку та закінчення

- Початок: Код готовий до тестування, тестове середовище налаштоване.

- Закінчення: Виконано 100% тест-кейсів пріоритету High. Усі виявлені баги рівня Critical та Blocker виправлені та перевірені (Re-tested). Загальний відсоток успішних тестів (Pass Rate) >= 90%.

- Ресурси та графік

- Тестувальник: Нурієв Андрій.

- Інструменти: Google Chrome, Opera GX, Postman, Apache JMeter.

- Терміни: 10.06.2026 – 13.06.2026

- Додатки

- Тестовий набір:

- Чек лист :

- Баги :